BÀI KIỂM TRA

BỐI CẢNH CHUNG

Công ty ABC có 300 nhân viên văn phòng. Mỗi sáng, nhân viên phải xuống sảnh ghi tên vào sổ đặt cơm trưa trước 9h30 và chọn 1 trong 4 suất ăn do nhà bếp nấu. Bộ phận hành chính đếm sổ, gọi điện báo số lượng cho nhà bếp, cuối tháng cộng tiền và trừ vào lương.

Những vấn đề đang gặp:

- Nhân viên đi công tác hoặc làm từ xa không đặt được suất ăn.

- Sổ giấy hay bị ghi nhầm tên và nhầm món.

- Hành chính mất khoảng 45 phút mỗi sáng chỉ để tổng hợp số liệu.

- Nhà bếp không biết trước tỷ lệ chọn từng món nên thường xuyên nấu thừa hoặc thiếu.

- Nhân viên không tự tra được trong tháng mình đã đặt bao nhiêu bữa và hết bao nhiêu tiền.

Công ty quyết định xây dựng ứng dụng SmartCanteen để giải quyết các vấn đề trên. Bạn là thành viên của Scrum Team nhận dự án này.

BÀI 1 – PHÂN RÃ YÊU CẦU

Cho Epic: "Đặt và quản lý suất ăn của nhân viên".

a)Viết 2 Feature thuộc Epic trên.

- Đặt và đổi xuất ăn trực tuyến. - Tra cứu lịch sử xuất ăn.

b)Viết 2 User Story theo đúng cấu trúc "Là… tôi muốn… để…", mỗi story thuộc một Feature khác nhau ở câu a.

- Là nhân viên văn phòng, tôi muốn đặt 1 trong 4 suất ăn ngày trên ứng dụng SmartCanteen trước 9h30 sáng, để đảm bảo có suất cơm trưa theo đúng sở thích mà không cần phải xuống sảnh ghi sổ thủ công. - Là nhân viên văn phòng, tôi muốn xem lịch sử xuất ăn mà tôi đã đặt trên ứng dụng SmartCanteen bất cứ khi nào tôi muốn khi chọn nút xem lịch xử, để tôi có thể kiểm soát chi tiêu và phần ăn của mình.

c)Nêu 1 hạng mục công việc thuộc Epic này nhưng là Task kỹ thuật chứ không phải User Story, và giải thích ngắn gọn vì sao.

Thiết kế sơ đồ Cơ sở dữ liệu (Database Schema) lưu trữ thông tin Đơn đặt cơm, Danh mục 4 món ăn và Chi phí suất ăn theo tháng. VÌ: nó không mang lại lợi ích trực tiếp cho người dùng, là một bước triển khai dự án.

BÀI 2 – CHẨN ĐOÁN VÀ VIẾT LẠI USER STORY

Hai User Story dưới đây do một thành viên mới viết. Với mỗi story: chỉ ra tiêu chí INVEST bị vi phạm rõ nhất, giải thích trong 1 câu, rồi viết lại cho đạt chuẩn.

Story A:

"Là người dùng, tôi muốn ứng dụng chạy nhanh và dễ dùng để tôi cảm thấy hài lòng."

Tiêu chí INVEST bị vi phạm rõ nhất là Testable: Ở đây cần làm rõ việc “Chạy nhanh và dễ dùng” là như thế nào, load giao diện nhanh hay hiệu ứng đẹp. Sửa: Là người dùng, tôi muốn ứng dụng tải giao diện, dữ liệu chậm tối đa là 3 giây, thiết kế bố cục cố định để tôi phải chọn món ăn nhanh gọn mà không phải chờ đợi.

Story B:

"Là nhân viên, tôi muốn có đầy đủ tính năng quản lý bữa trưa gồm đặt suất, hủy suất, đổi món, xem lịch sử, xem công nợ tháng, xuất báo cáo và đánh giá món ăn, để tôi chủ động với bữa trưa của mình."

Tiêu chí INVEST bị vi phạm rõ nhất là Small: yêu cầu của nhân viên quá rộng và lớn không đáp ứng đúng 1 chức năng nhỏ, nó cần phải chia nhỏ ra thành các Story nhỏ khác. Sửa ví dụ cho 1 Story nhỏ: Là một nhân viên, tôi muốn hủy xuất ăn của mình bất cứ lúc nào khi tôi bấm hủy xuất ăn và xác nhận hủy xuất ăn đó trước 9 giờ sáng, để tôi có thể chủ động thay đổi mong muốn bữa trưa của mình.

BÀI 3 – VIẾT ACCEPTANCE CRITERIA

Cho User Story sau:

"Là nhân viên, tôi muốn hủy suất cơm đã đặt trước 9h30 của ngày ăn, để tôi không bị tính tiền bữa mình không ăn."

Viết 3 Acceptance Criteria theo cấu trúc Given – When – Then vào bảng dưới. Yêu cầu: AC-01 cho luồng thành công, AC-02 cho trường hợp quá giờ hủy, AC-03 do bạn tự chọn (một trường hợp ngoại lệ khác). Mỗi tiêu chí đúng được 1,0 điểm.

| Mã | Nội dung tiêu chí |
| --- | --- |
| AC-01 | Given : Nhân viên đã đặt món ăn cho bữa trưa của mình. When : Nhân viên bấm nút hủy xuất ăn của mình trước 9h30. Then: Hệ thống ghi nhận hủy, món ăn không được tính cho nhân viên, Tiềm món ăn không được tính. |
| AC-02 | Given : Nhân viên đã đặt xuất ăn cho bữa trưa của mình. When : Nhân viên truy cập vào lịch sử đặt món và hủy. Then : Nút hủy xuất ăn bị xám và không thể bấm. |
| AC-03 | Given: nhân viên đã hủy thành công suất ăn của ngày hôm nay trước đó. When: nhân viên cố gắng thực hiện lại thao tác hủy suất ăn đó một lần nữa. Then: hệ thống hiển thị thông báo "Suất ăn này đã được hủy trước đó" và giữ nguyên trạng thái đơn, không phát sinh lỗi hệ thống. |

BÀI 4 – ƯU TIÊN VÀ LẬP KẾ HOẠCH SPRINT

Product Backlog của dự án SmartCanteen đã được ước lượng như sau. Velocity của nhóm trong 3 Sprint gần nhất lần lượt là 18, 22 và 20 Story Point. Sprint kế tiếp kéo dài 2 tuần, nhân sự không thay đổi.

a) Điền mức ưu tiên MoSCoW cho từng hạng mục, sau đó giải trình lựa chọn cho 2 hạng mục bất kỳ.

| Mã | Hạng mục | Story Point | MoSCoW |
| --- | --- | --- | --- |
| SC-01 | Nhân viên đặt suất ăn cho ngày hôm sau | 5 |  |
| SC-02 | Nhân viên hủy suất ăn trước giờ chốt | 3 |  |
| SC-03 | Hành chính xem báo cáo tổng hợp số suất theo món mỗi ngày | 8 |  |
| SC-04 | Nhân viên xem lịch sử đặt và số tiền phải trả trong tháng | 5 |  |
| SC-05 | Nhân viên đánh giá món ăn sau bữa trưa | 3 |  |
| SC-06 | Đăng nhập bằng tài khoản nội bộ của công ty | 8 |  |
| SC-07 | Chia sẻ thực đơn tuần lên fanpage công ty | 2 |  |

Giải trình:

b)Chọn các hạng mục đưa vào Sprint kế tiếp, ghi rõ tổng Story Point và căn cứ lựa chọn.

c)Viết Sprint Goal cho Sprint đó.

d)Đến hết ngày làm việc thứ 5 của Sprint, số Story Point còn lại được ghi nhận như sau:

| Ngày làm việc | 0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Đường lý tưởng | 20 | 18 | 16 | 14 | 12 | 10 |
| Đường thực tế | 20 | 20 | 19 | 18 | 16 | 15 |

Nhận xét tình hình Sprint và đề xuất 1 hành động cụ thể cho nhóm: